# Proyecto: Portal web Producciones MUHIA

## Descripción del cliente del proyecto

### Portal web institucional Producciones MUHIA

Producciones MUHIA, es un emprendimiento cubano, con el objetivo de distribuir productos de higiene de alta calidad elaborados con sus propias fórmulas. Además, defiende la filosofía de que compartir saberes nos hace crecer, por lo que también aboga por la distribución de materias primas. Tener un espacio a través del cual compartir los conocimientos adquiridos en más de 30 años en esta rama de la industria, es otro de los objetivos de la transformación digital.

El portal institucional debe mostrar quien es “Producciones MUHIA”, la historia, el equipo que conforma la columna vertebral de la empresa, así como las principales promociones. Debe permitir el acceso a la tienda, así como a otros sitios que pudieran resultar de interés para los usuarios. Además, servirá de intranet mostrando el enlace con todas las herramientas que permitan la gestión digital de la empresa.

## Definición de hecho

* El trabajo de cada iteración deberá ser revisado por el *Cliente*.
* Todo el equipo considera que para cada objetivo/requisito se cumplen sus Criterios de Aceptación.
* El trabajo en cada iteración tiene que cumplir con los requisitos de calidad funcionalidad, usabilidad, seguridad.
* Tiene que estar probado el resultado de cada iteración (calidad externa, usabilidad, funcionalidad, seguridad).
* El producto tiene que ser refactorizado en cada iteración para conseguir mantenibilidad.
* Tiene que estar documentado el resultado de cada iteración.
* El cliente ha validado y aceptado el objetivo/requisito.

## Descripción de necesidades y características deseadas:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Necesidades | Prioridad | Estimado de liberación |
| Mostrar la imagen empresarial y datos de interés para un contacto con Producciones MUHIA. | Alta | 15 días |
| Enlazar con la tienda virtual, las categorías de cada tipo de producto o línea productiva de la empresa. | Alta | 10 días |
| Gestionar el enlace con los otros sistemas o plataformas de Producciones MUHIA. | Media | 20 días |
| Gestionar los contenidos de forma sencilla por un usuario administrativo del portal. | Media | 20 días |