# Proyecto: Sistema de comercio electrónico (TIENDA MUHIA)

Descripción del cliente del proyecto

Sistema de comercio electrónico que permita vender a través de la web los productos y materias primas que oferta la empresa. En el caso de los productos propios se dividen en 3 categorías: Higiene del hogar, Higiene personal y Línea automotriz.

Todos estos productos pueden salir en diferentes formatos de envase, o venderse al “por mayor”. Además, se pueden bonificar las compras por diferentes conceptos. Propiciar el contacto y gestión de las compras Bussiness-Bussiness.

## Definición de hecho

* Los requisitos son acordados con el cliente y se ejecutará una iteración base del sistema y el resto de requisitos se van adicionando como parte de un plan de actualización y mejora.
* Todo el código debe quedar documentado por comentarios describiendo cada funcionalidad.
* El código debe ser actualizado en un repositorio de control de versiones para su revisión.
* Tiene que estar probado el resultado de cada iteración (calidad externa, usabilidad, funcionalidad, seguridad).
* El trabajo en cada iteración tiene que cumplir con los requisitos de calidad funcionalidad, usabilidad, seguridad.
* El trabajo de cada iteración deberá ser revisado por el *Cliente*.
* El cliente ha validado y aceptado el objetivo/requisito.

## Descripción de necesidades y características deseadas:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Necesidades | Prioridad | Estimado de liberación |
| Mostrar los productos por categorías y de forma individual con más detalles. | Alta | 15 días |
| Adicionar los productos al carrito de compra. | Alta | 10 días |
| Seleccionar forma de entrega. | Alta | 15 días |
| Efectuar pago de los productos en el carrito de compra. | Alta | 10 días |
| Gestionar las órdenes de compras realizadas. | Media | 5 días |
| Enviar notificación de compra al cliente y a los gestores de venta. | Media | 5 días |
| Gestionar usuarios | Media | 10 días |
| Análisis inteligente de los datos manejados por el sistema para la toma de decisiones. | Media | 30 días |
| Brindar opciones de contacto con la tienda. | Baja | 3 días |
| Mostrar los términos, condiciones y políticas. | Baja | 5 días |
|  |  |  |

## Equipo de trabajo

* Gerente del proyecto: Mónica Ma. Albo
* Analista: Yadira Ramírez
* Desarrollador: Yuniesky Coca
* Especialista de infraestructura: Yuniesky Coca
* Administrador de la calidad: Yadira Ramírez